# Projectplan – Groep 1

Projectnaam: Migratie Microsoft Access naar ASP.NET Core

Team: Groep 1

Hoofddoel:
Het hoofddoel van dit project is het converteren van de bestaande Microsoft Access-applicatie naar een ASP.NET Core Webapplicatie en de bestaande database omzetten van Access naar MySQL.

## 1. Projectbeschrijving

Het huidige systeem draait op Microsoft Access en ondersteunt alle klant- en bedrijfsgegevens. Het doel is dit systeem om te zetten naar een moderne, webgebaseerde applicatie met ASP.NET Core als framework en MySQL als database. Dit biedt betere schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en online toegankelijkheid.

Client / Stakeholder:

De opdrachtgever van dit project is Atos, een wereldwijde leider in digitale transformatie, cloudoplossingen en IT-diensten. Atos verwacht een werkende webapplicatie die de bestaande Microsoft Access-applicatie vervangt, inclusief een gemigreerde database en duidelijke documentatie.

Stappen:

- Analyse van de huidige Access-applicatie en database.

- Migratie van de database: eerst met één klant, daarna met 30.000 klanten.

- Implementatie van de Webapplicatie in ASP.NET Core.

- Testen van functionaliteiten en database-integriteit.

- Oplevering en documentatie van de nieuwe Webapplicatie.

## 2. Projectscope

Inclusief:

- Migratie van database naar MySQL.

- Migratie van applicatielogica naar ASP.NET Core Webapplicatie.

- Testen met zowel één klant als de volledige database.

- Basis gebruikersinterface zoals in de originele Access-applicatie.

Exclusief:

- Toevoegen van nieuwe features buiten de functionaliteiten van de huidige Access-applicatie.

## 3. Teamrollen en verantwoordelijkheden

| Teamlid | Rol | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- | --- |
| Lid 1 | Projectleider | Overzicht, planning en coördinatie |
| Lid 2 | Backend Developer | Database migratie, API, serverlogica |
| Lid 3 | Frontend Developer | Webinterface, UX/UI |
| Lid 4 | Tester / Documentatie | Testen en documenteren van het proces |
| Lid 5 |  |  |

## 4. Technische specificaties

- Backend: ASP.NET Core

- Database: MySQL

- Frontend: Razor Pages / MVC of Blazor (af te stemmen met team)

- Development Tools: Visual Studio, GitHub

## 5. Tijdlijn & planning

Elke 3 weken komt de stakeholder langs op school om een meeting te doen en onze voortgang te bekijken.

Week 1: Projectplan opstellen, taakverdeling en e.v.t. vroege schets van functional requirements opstellen

Week 2: Analyse Document opstellen met de requirements van de stakeholder

## 6. Risico’s en mitigatie

| Risico | Kans | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemen bij migratie van 30.000 klanten | Hoog | Hoog | Eerst testen met één klant, back-up van database |
| Onervarenheid met ASP.NET Core | Medium | Medium | Tutorials volgen, teamleden koppelen aan taken volgens expertise |
| Integratiefouten tussen frontend en backend | Medium | Medium | Stapsgewijze integratie en testen |

## 7. Conclusie

Dit projectplan biedt een duidelijk overzicht van doel, scope, verantwoordelijkheden, planning en risico’s. Door stapsgewijze migratie en testen minimaliseren we risico’s en zorgen we voor een stabiele, functionele Webapplicatie.